2024年服务群众服务基层服务企业“三服务”清单

序号	服务事项	具体内容	完成时限	备注
1	加快农村供水保障三年行动和城乡供水一体化建设，提升农村群众饮水安全质量。	加强与省水投公司对接，强化协调服务，加快农村供水保障项目建设，配合省水投公司做好项目运营管理。按照规模化发展、标准化建设、市场化运作、企业化管理、智慧化服务的“五化”发展思路，加快城乡供水一体化项目建设进度，着力提升30万城乡居民饮水质量。	2024年12月31日
2	做好生产建设项目水土保持方案许可服务，治理水土流失面积175平方公里。	加强对生产建设项目水土保持方案审批的指导服务工作，提高审批效能，符合审批条件的在5个工作日内完成水土保持方案行政许可手续。完成通海县琉璃河、华宁县漫山箐、澄江市梁王河沙坝小流域治理工程，全市完成治理水土流失面积175平方公里。	2024年12月31日
3	加快抗旱应急项目建设，提高群众抗旱应急能力。	抢抓施工黄金时期，精心组织，抓好峨山县小街雨来救棚租片区、新平县扬武镇赵米克河至扬武水厂应急提水等10件抗旱应急工程建设，助力群众抗旱惠民生。	2024年12月31日
4	做好基层小型水库维护，提升安全运行能力	组织开展33座小型水库大坝安全鉴定；组织开展774座次小型水库白蚁等害堤动物防治；开展256座小型水库维修养护，对水库大坝主体、溢洪道工程及输放水设施、防汛道路等维护保养，充分发挥工程效益，确保群众生产生活用水。	2024年12月31日
5	开工建设亚尼河、上白云水库、小型水库除险加固等一批重点工程。	强化统筹调度，加快前期工作，完善要素保障，开工建设新平亚尼河中型水库、峨山上白云小（一）水库等水源工程，推进18件小型水库除险加固工程，保障群众生产生活用水需要。	2024年12月31日
6	开展河湖“清四乱”及河长清河行动，改善提升河湖环境。	加大河（湖）长制制度执行力度，以清理整治妨碍河道行洪突出问题为重点，纵深推进河湖“清四乱”“河长清河”常态化规范化，切实维护河湖健康生命，推动越来越多的河湖成为造福人民的幸福河湖。	2024年12月31日